****

**Formato de Informe de Seguimiento**

**Formato de Informe de Seguimiento**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del equipo | DEBUGGERS |
| Sprint No: | 1 |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) – sábado 27.
   * Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
| Reunión integrantes del equipo se trataron los siguientes temas:  Seguimiento a:  Mockup :los cuales se encuentran en desarrollo por parte de Juan Y esteban. Mostraron a los demás integrantes del equipo el avance y como se esta adelantando las diferentes interfaces de usuario, se esta trabajando con corel vector  Método conceptual: terminado pero debe realizarse un cambio al quedar una entidad que no debería estar pero se coloco debido a confusión con el enunciado y desarrollo del caso de estudio. El compañero Alejandro se encargara de dichos cambio para la próxima reunión y se subirá directamente a github  Método entidad: se mostró avance por parte de Luis esta sin terminar debido a algunas dudas que se generan con las transacciones entre entidades, se sigue trabajando en este método. Todas las tareas se consensuaron con los integrantes del equipo.Se determinarón las inquietudes para la reunión del día domingo 28 a las 9am.  No se reporto Cristian Ardila. |

1. Reunión diaria de seguimiento – Lunes 29.
   * Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
| Reunión : confirma Alejandro serna que no puede estar en la reunión tema laboral.  Temas tratados:  Se informa a los miembros del equipo que no se realizo tutoría el domingo 29 por problemas de plataforma  El horario del grupo dse determino que se informa después de cada reunión y en consenso con los integrantes del equipo  Mockup: se encuentra en el 40%  Modelo conceptual: se realizo el cambio determinado en la anterior reunión por oarte de Alejandro.  Modelo entidad: avance en 85% se tienen dudas para tratarlas con el tutor sobre las relaciones entre algunas entidades.  Se determino que el grupo va a realizar planeación de actividades dos veces a la semana, lunes y miércoles debido a los días que tenemos clase miércoles a viernes |

1. Reunión diaria de seguimiento –.
   * Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
|  |

1. Reunión diaria de seguimiento – **martes 30.**
   * Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
|  |

1. Reunión diaria de seguimiento –**.**
   * Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
|  |