****

**Formato de Informe de Seguimiento**

**Formato de Informe de Seguimiento**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del equipo | DEBUGGERS |
| Sprint No: | No 2 |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) – viernes 2 de septiembre.
   * Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
| Se excuso de participar en la reunión Esteban Hernández.  Temas tratados:  Se acordó reunión para el sábado 3 de septiembre  Se realizo por parte del líder retroalimentación del sprint 1 y se recordó a los integrantes Juan Cuesta Y Esteban Hernández que deben terminar los mockups que se encuentran en un 50% para el tercer sprint.  Se acordó que Alejandro Serna va a diseñar los temas de carpetas y login de usuario del front end en .NET CORE  Los demás integrantes del equipo debemos revisar historias de usuario para determinar las pestañas que llevará el aplicativo del taller con sus respectivos campos |

1. Reunión diaria de seguimiento – Sábado 3 de septiembre.
   * Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
| Todos los integrantes del grupo se reunieron.  Se definió el modelo a seguir para el front end en cuanto a diseño de la app, se determino que estructura va a llevar en cuanto a página principal y pestañas secundarias.  Se distribuyó el trabajo a presentar en el sprint 2 de esta manera:  Juan Cuesta y Esteban Hernández siguen con el mock up y apoyan con el diseño en cuanto css del front end  Alejandro va a terminar la estructura de lo que hay que entregar para el siglo 2 de la App  Luis Mora va a subir el repositorio a github y apoya con la programación de tutorías.  Próxima reunión Lunes 5 de Septiembre - hora: 8:15 pm |

Observaciones:

1. Reunión diaria de seguimiento – miércoles 7 de septiembre.
   * Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
| Se excuso de asistir Esteban Hernández.  Temas de la reunión:  Realizar retroalimentación por parte de Alejandro Serna quien estuvo en tutoría sobre los cambios realizados por el tutor en cuanto a número de participantes de la tutoría, ahora deben asistir todos o parte del grupo en dos tandas según disponibilidad de los integrantes del equipo, las tutorías ahora se agendaran para temas específicos como tutoría para dudas otra para temas de sprint y las de presentación de tema para nota.  Realizar retroalimentación de lo presentado en el sprint 2, solo hubo una objeción del formador a lo presentado y es que no habrá un administrador de cuenta en el ejercicio que se viene presentado. |

1. Reunión diaria de seguimiento – **.**
   * Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
|  |

1. Reunión diaria de seguimiento – **.**
   * Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
|  |